«Утверждаю»

Директор МУП»ЖЭУ»

__________Г.А.Ляшева

«28» июня 2019г.

# РЕЕСТР

За июнь  2019г

| № п/п | Наименование обьектов | № акта |  | МУП «ЖЭУ» |  |  | Суб подряд | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт: МЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул.Мира 30 ремонт подъезда | ##### 135 |  |  | ##### 55409 |  |  |  | ##### 55409 |  |  |
| 1.2 | Ул.Матвеева 14 ремонт подъездов | ##### 136 |  |  | ##### 121762 |  |  |  | ##### 121762 |  |  |
| 1.3 | Ул.Пионерская 11 ремонт отмостки | ##### 137 |  |  | ##### 19186 |  |  |  | ##### 19186 |  |  |
| 1.4 | Ул.Московская 3 ремонт штукатурки наружных стен | ##### 138 |  |  | ##### 6978 |  |  |  | ##### 6978 |  |  |
| 1.5 | Ул.Мира 13а ремонт водостока | ##### 139 |  |  | ##### 6458 |  |  |  | ##### 6458 |  |  |
|  | ## ИТОГО |  |  |  | ##### 209793 |  |  |  | ##### 209793 |  |  |
| 2 | ##### Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул.Подтелковская 79 кв.16-18 подвал,ремонт канал-и,водопровода | 140 |  | 21067 |  |  |  |  |  | 21067 |  |
| 2.2 | Ул.Матвеева 2 подвал ремонт канализации | 141 |  | 24654 |  |  |  |  |  | 24654 |  |
|  | #### ИТОГО |  |  | 45721 |  |  |  |  |  | 45721 |  |
| 3. | Электромонтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ул.Московская 1 смена светчиков | 142 |  | 168 |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 3.2 | Ул.Матвеева 4 смена счетчиков | 143 |  | 168 |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 3.3 | Ул.Московская 11 смена счетчиков | 144 |  | 168 |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 3.4 | Ул.Московская 5 смена счетчиков | 145 |  | 168 |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 3.5 | Ул.Матвеева 12 смена счетчиков | 146 |  | 168 |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 3.6 | Ул.Ленина 90 смена счетчика | 147 |  | 168 |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 3.7 | Ул.Матвеева 2 смена счетчиков | 148 |  | 168 |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 3.8 | Ул.Подтелковская 79 смена счетчиков | 149 |  | 730 |  |  |  |  |  | 730 |  |
| 3.9 | Ул.81 МСБ 15 смена счетчиков | 150 |  | 358 |  |  |  |  |  | 358 |  |
| 3.10 | Ул.Подтелковская 113 смена счетчиков,смена светильников | 151 |  | 1299 |  |  |  |  |  | 1299 |  |
| 3.11 | Ул.Матвеева 6/1 смена светильников | 152 |  | 2239 |  |  |  |  |  | 2239 |  |
| 3.12 | Ул.Думенко 130 смена эл.счетчиков | 153 |  | 1081 |  |  |  |  |  | 1081 |  |
| 3.13 | Ул.Московская 15 смена эл.счетчиков | 154 |  | 555 |  |  |  |  |  | 555 |  |
| 3.14 | Ул.Мира 30 смена светильников | 155 |  | 1481 |  |  |  |  |  | 1481 |  |
| 3.15 | Ул.Пионерская 69 смена светильников | 156 |  | 744 |  |  |  |  |  | 744 |  |
| 3.16 | Ул.Горького 5 ремонт щитков со сменой автоматов | 157 |  | 786 |  |  |  |  |  | 786 |  |
| 3.17 | Ул.Пионерская 11 смена пакетных выключателей | 158 |  | 337 |  |  |  |  |  | 337 |  |
| 3.18 | Ул.Матвеева 10 ремонт щитков,смена датчика движения | 159 |  | 2752 |  |  |  |  |  | 2752 |  |
| 3.19 | Пер.Красный 59 смена счетчиков,установка фотореле | 160 |  | 3531 |  |  |  |  |  | 3531 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 17069 |  |  |  |  |  | 17069 |  |
|  | ##### ВСЕГО ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ |  | 272583 |  |  |  |  |  |  | 272583 |  |
|  | ##### ВСЕГО по МУП «ЖЭУ» |  | 272583 |  |  |  |  |  |  | 272583 |  |

Сдал: инженер ПТО_____________________И.Н.Супрунюк

Принял: гл.бухгалтер ___________________ Е.В.Филатова